Практическая работа №1 по теме

“Организация процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten”

Выполнила:

Плеханова Полина Владимировна

Цель работы: освоить принципы организации процесса разработки программного обеспечения с использованием облачной системы управления проектами Kaiten. Научиться создавать и настраивать рабочие пространства, управлять задачами и этапами разработки, а также анализировать рабочие процессы в командной среде.

В качестве объекта для выполнения первой практической работы я выбрала веб-приложение  по языковому обмену Tandem. Приложение Tandem предназначено для поиска партнеров по изучению иностранных языков, организации текстового и голосового общения, а также взаимодействия пользователей с целью совершенствования языковых навыков. Основное внимание уделяется удобству поиска собеседников, возможностям интеграции с обучающими материалами и обеспечению качественного взаимодействия пользователей.

Были выделены основные этапы по разработке приложения такого типа:

- Выбор предметной области

- Исследование характеристик программ-конкурентов

- Анализ требований

- Составление SWOT-анализа

- Выбор программных средств реализации

- Разработка базы данных веб-приложения

- Разработка прототипа клиентской части

- Разработка контента

- Установка сервера и реализация веб-страниц приложения

- Подключение интеграций с другими сервисами

- Тестирование работы приложения

- Оптимизация производительности

- Подготовка документации и запуск продукта

- (Доработка приложения)

Для реализации проекта применена методология Kanban для эффективного процесса разработки. Была создана доска проекта и были разработаны и структурированы карточки с задачами в формате “Надо сделать, В процессе, Сделано”:

На 4-х (6-ти с чек-листами) карточках были добавлены артефакты с дополнительной информацией необходимой для разработки тех или иных компонентов программы.

1.

(К первой задаче я прикрепила блокнотный документ со списком потенциальных конкурентов, на которых стоит обратить внимание при создании приложения. На основе этого анализа планируется выделить конкурентные преимущества для будущего веб-приложения, определить наиболее востребованные функции и разработать стратегию их реализации.)

2.

(Задачу по выполнению SWOT-анализа я дополнила чек-листом по ключевым аспектам анализа, которые необходимо учитывать.)

3.

(В карточке “Выбор программных средств реализации” представлены те типы программ, которые нужно подобрать для проекта.)

4.

(Прототип интерфейса веб-приложения.)

5.

(Материалы, которые можно использовать для продумывания и реализации контента веб-приложения)

6.

(К задаче “Подготовка документации и запуск продукта” я подкрепила образцы, которыми необходимо руководствоваться при разработке и внедрении документации веб-приложения на платформу.)

Отчет в TIME-LINE формате:

Отчет в табличном виде:

Таким образом, в ходе выполнения практической работы была подробно изучена организация процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten.

В процессе работы я научилась:

- Создавать доски и карточки в СУП;

- Формировать структуру проекта и визуально отслеживать движение задач между статусами;

- Определять сроки выполнения задач и представлять их в формате TIME-LINE;

- Использовать метки приоритета (важно/не срочно и т. д.) для более удобной навигации;

- Подбирать и прикреплять артефакты к карточкам;

- Назначать ответственных за задачи лиц и контролировать процесс выполнения работы в формате таблицы

Трудности возникли лишь со структурированием задач и определением точных сроков их выполнения на начальном этапе.

В результате работы была сформирована четкая структура проекта, определены ключевые направления его развития и возможные пути решения возникающих проблем. Полученные знания и навыки позволят эффективно организовать процесс разработки веб-приложения и оптимизировать работу команды в дальнейшем.

Список источников:

- Tandem – платформа для языкового обмена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tandem.net/ru (дата обращения: 30.11.2024).